INSPECT & ADAPT EVENT PACK – SHOPCARE AI

1. Kiểm tra Increment Sprint 14

| Mã | Bằng chứng | Kết luận |
| --- | --- | --- |
| SC-61 | 80/80 đạt, không lỗi cao | Chờ xác nhận đủ DoD |
| SC-62 | 70/78 đạt, còn 8 ca lỗi | Chưa Done |
| SC-63 | 74/80 đạt, còn 1 lỗi nghiêm trọng cao | Chưa Done |
| SC-64 | 60/60 đạt, chờ kiểm tra che SĐT | Chưa Done |
| SC-65 | 42/42 đạt, quyền riêng tư đạt | Chờ xác nhận đủ DoD |

DoD yêu cầu: staging, kiểm thử quan trọng đạt, không còn lỗi cao và đạt kiểm tra quyền riêng tư.

Sai sót Review cũ:

- Gọi tất cả hạng mục là Done dù chưa đạt DoD, gây hiểu sai chất lượng.

- Hứa thực hiện mọi Feedback, tạo cam kết thiếu căn cứ và làm mất quyền ưu tiên của PO.

2. Kế hoạch Sprint Review – 60 phút

| Thời gian | Nội dung |
| --- | --- |
| 0–5 phút | Nêu Sprint Goal |
| 5–15 phút | Kiểm tra DoD và kết quả |
| 15–30 phút | Demo Increment Done |
| 30–40 phút | Trình bày lỗi, giới hạn |
| 40–50 phút | Trao đổi Feedback hai chiều |
| 50–60 phút | Tổng hợp và xem xét Backlog |

Vai trò: PO quản lý ưu tiên; Developers trình diễn và cung cấp bằng chứng; Scrum Master điều phối; stakeholders phản hồi.

Feedback Log

| Mã | Feedback | Bằng chứng cần bổ sung | Hướng xử lý |
| --- | --- | --- | --- |
| F-01 | Tự động hóa 90% | Cách tính, số liệu đo | Làm rõ mục tiêu |
| F-02 | Chuyển sớm | Thời điểm, điều kiện chuyển | Kiểm tra quy tắc |
| F-03 | Còn SĐT | Kết quả kiểm tra riêng tư | Ưu tiên đánh giá rủi ro |
| F-04 | Thiếu lịch sử | Kênh và ví dụ bị thiếu | Làm rõ nhu cầu |
| F-05 | Lệch P95 | Giá trị thực tế, ngưỡng mục tiêu | Xác minh hiệu năng |

Feedback chưa phải cam kết. PO đánh giá và sắp xếp ưu tiên trong Product Backlog.

3. Kế hoạch Sprint Retrospective – 60 phút

Không mời quản lý vận hành. Tập trung vào quy trình, không đổ lỗi cá nhân.

| Thời gian | Giai đoạn | Hoạt động |
| --- | --- | --- |
| 0–5 phút | Mở đầu | Thống nhất nguyên tắc an toàn |
| 5–15 phút | Data | Xem dữ liệu Sprint 14 |
| 15–30 phút | Insight | Tìm nguyên nhân, kiểm chứng giả thuyết |
| 30–40 phút | Action | Chọn tối đa 2 hành động |
| 40–50 phút | Kế hoạch | Giao nhóm theo dõi, xác định bằng chứng |
| 50–60 phút | Follow-up | Chốt cách kiểm tra Sprint 15 |

Dữ liệu: thay đổi qua tin nhắn, staging Ngày 4, Integration Test Ngày 8, điểm an toàn 2,8/5.

Hai Action Item

| Hành động | Theo dõi và thời điểm | Bằng chứng, tiêu chí |
| --- | --- | --- |
| 1. Ghi nhận thay đổi quy tắc tập trung, có lý do và xác nhận trước khi thực hiện. | Scrum Team; áp dụng từ Ngày 1, kiểm tra hằng ngày. | 100% thay đổi được thực hiện có ghi nhận và xác nhận trước. |
| 2. Tích hợp, kiểm thử sớm khi có phần Increment đủ điều kiện. | Developers phối hợp người kiểm thử; kiểm tra trong Sprint 15. | Có kết quả tích hợp trước nửa sau Sprint; lỗi có trạng thái xử lý rõ ràng. |

4. So sánh kỹ thuật Retrospective

| Tiêu chí | Start–Stop–Continue | 4Ls |
| --- | --- | --- |
| An toàn | Tốt nếu không đổ lỗi | Tốt, khuyến khích chia sẻ |
| Nguyên nhân | Cần hỏi thêm “Vì sao?” | Gợi mở bài học, nhu cầu |
| Hành động | Dễ chốt hành động | Cần thêm bước ưu tiên |
| Thời lượng | Nhanh | Có thể tốn thời gian |
| Người ít nói | Cho viết ý kiến trước | Cho phản hồi ẩn danh |

Lựa chọn: Start–Stop–Continue, kết hợp thu thập ý kiến ẩn danh vì nhóm chỉ có 60 phút và cần hành động cụ thể.

- Start: Ghi nhận thay đổi, tích hợp sớm.

- Stop: Đổi quy tắc chỉ qua tin nhắn.

- Continue: Dùng bằng chứng kiểm thử để đánh giá chất lượng.

Nếu điểm an toàn tiếp tục thấp, chuyển sang 4Ls hoặc kết hợp hai kỹ thuật.

5. Chu trình Inspect and Adapt

Sprint Review – Kiểm tra Increment

Feedback Log – Ghi bằng chứng

Product Backlog – PO sắp xếp ưu tiên

Retrospective – Data - Insight

Action – Thực hiện cải tiến

Sprint 15 – Kiểm tra kết quả

Truy vết và quyền cập nhật

- Feedback F-03: Ghi nhận SĐT còn xuất hiện - bổ sung kết quả kiểm tra quyền riêng tư - PO cập nhật ưu tiên Backlog. Chỉ xác nhận đạt khi có bằng chứng.

- Action 2: Kiểm thử tích hợp sớm - Developers lưu kết quả và thời điểm phát hiện lỗi - Scrum Team đánh giá cuối Sprint 15.

Xử lý ngoại lệ: Thiếu dữ liệu thì ghi “Cần làm rõ”; lỗi nghiêm trọng hoặc rủi ro quyền riêng tư phải được xử lý phù hợp; Feedback không tự động trở thành cam kết Sprint 15.